# 软工开发会议纪要

时间：2021.12.11 地点：六教6B212 人员：刘韫琦，陈亦非，王泽文，杨鼎基

会议内容：

1、工作总结与问题讨论

（1）刘韫琦：初步实现了社团搜索与展示，初步实现了社团详情页的展示

（2）陈亦非：完善了api实现与文档，新增搜索用户所在club函数

（3）杨鼎基：UI优化实现

（4）王泽文：设计新的结构treenode，并实现了可选择的ddl与notice发送

2、工作安排

（1）需求规格说明文档书写

（2）刘韫琦、杨鼎基：社团详情页完成

（3）王泽文：ddl，notice合并到社团详情页，与刘韫琦实现申请加入社团的流程

（4）陈亦非：增加搜索容器相关功能

3、集中开发