# 软工开发会议纪要

时间：2021.12.4 地点：六教6B202 人员：刘韫琦，陈亦非，王泽文，杨鼎基，沈冠霖

会议内容：

1、工作总结与问题讨论

（0）听取了沈冠霖学长的意见，主要问题如下：

小程序方面：UI过于简陋，进度不够快，应抓紧实现；管理方面：git使用不到位，issue和看板使用缺失，应学习别的小组；需求说明文档书写少。

（1）刘韫琦：增加了创建页面时的改名和删除操作

（2）陈亦非：完善了api实现与文档，新增删除club函数

（3）杨鼎基：社团相关页面创建

（4）王泽文：优化ddl和notice的创建与展示

2、工作安排

（1）需求规格说明文档书写

（2）刘韫琦、杨鼎基：社团详情页完成，社团搜索，展示与加入

（3）王泽文：实现对人的ddl与通知发送

（4）陈亦非：增加搜索club相关功能

3、集中开发